Совет народных депутатов

Чулокского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

РЕШЕНИЕ

От 11.06.2024года № 141

с. Чулок

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»»

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», с целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства Совет народных депутатов Чулокского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Чулокского сельского поселения от 29.12.2017 № 104 и изложить приложение к решению в новой редакции.

2.  Опубликовать настоящее решение в  Вестнике муниципальных нормативно – правовых актов Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чулокского сельского поселения                           А.С. Ефремов

Председатель СНД                                                             Семенченко А.Е.

Приложение

к решению Совета народных депутатов Чулокского сельского поселения

от 11.06.2024г № 141

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»

Паспорт программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (В редакции от 08.11.2007), от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики программы | Администрация Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства. 2. Строительство автодорог с твердым покрытием. 3. Энергосбережение. |
| Задачи программы | 1.Обеспечение населения хорошими дорогами. 2.Обеспечение населения уличным освещением. 3.Снижение затрат на оплату электроэнергии. |
| Сроки реализации программы | 2018-2027 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Всего на реализацию программы запланировано 1272,62 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет 181,29 тыс. рублей; - местный бюджет 1031,33 тыс. рублей; - внебюджетные источники 60,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение качества жизни населения. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»

Раздел 1.  Характеристика проблемы и необходимость её решения программно-целевым способом

Настоящая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы» (далее Программа)  разработана в соответствии с Федеральными законами от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (В редакции от 08.11.2007), от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Строительство автодорог с твердым покрытием и программное энергосбережение с увеличением энергоснабжения, получение беспрепятственного доступа к сети Интернет отвечает интересам жителей Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и позволит:

-  повысить комфортность условий проживания населения на территории Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области за счёт повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

- улучшить эксплуатационные показатели объектов ЖКХ.

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

В связи с тем, что Чулокское сельское поселение Бутурлиновского муниципального  района Воронежской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему строительства автодорог с твердым покрытием и осуществить программное энергосбережение с увеличением энергоснабжения в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для населения  в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. В рамках выполнения Программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий), будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры   приведёт к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- строительство автодорог с твердым покрытием и осуществить программное энергосбережение с увеличением энергоснабжения т.е. бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

- финансирование конкретных объектов за счёт средств федерального бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуру, на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках программы, финансируется за счёт бюджетных средств

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течении 2018-2027 годов.

Раздел 4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области включает в себя:

в селе Ударник - 2 скважины, водонапорные башни и водопроводные сети общей протяжённостью 5,2 км, из которых 5,2 км требуют замены;

в селе Чулок - 227 индивидуальных шахтных колодцев.

В связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается, растёт процент утечек.

Износ водопроводных сетей составляет 100%, в следствии чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-35% от объёма поданной в сеть.

Для обеспечения жителей поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо подготовить на первом этапе ПСД для участия в  программе по обеспечению населения качественной питьевой водой. Стоимость ПСД около 5 млн.руб., что составляет порядка 2 годовой бюджетов поселения.

Отсутствие денежных средств в бюджете поселения и населения не дает возможности подготовить ПСД для участия в областной программе по обеспечению населения качественной питьевой водой, что позволит решить проблему водоснабжения.

4.2. Водоотведение.

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Чулокском сельском поселении Бутурлиновского муниципального района Воронежской области нет. На территории поселения существует частичная система водоотведения: децентрализованная канализация (выгребные ямы, септики) и сброс сточных вод на рельеф. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

Основными причинами, отрицательно влияющих на водоотведение являются:

- отсутствие централизованной канализационной системы;

- отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;

- сброс сточных вод на рельеф.

4.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилищно – коммунального сектора Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников. Теплоснабжение общественной застройки также осуществляется от индивидуальных источников. В МОУ «Чулокская ООШ» источником теплоснабжения является котельная, работающая на газообразном топливе, в МОУ «Ударниковская ООШ» - котельная на твердом топливе. Сельский дом культуры с.Ударник отапливается  газом.

4.4. Транспортная инфраструктура.

В настоящее время в границах поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 20,

78 км из них:

с твердым покрытием – 20,78  км,

К основным проблемам организации транспортной инфраструктуры относятся:

- необходимость устройства твердого покрытия на местных улицах и дорогах общего пользования сельского поселения.

4.5. Энергоснабжение.

Современное электроснабжение Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области осуществляется от Воронежской энергосистемы через подстанцию.

На территории поселения установлено 180 фонарей уличного освещения с мощностью ламп 30 Вт.

Основными причинами, отрицательно влияющие на энергоснабжение являются:

- уровень износа электросетей и оборудования КТП – 75%;

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общая сумма предполагаемых ассигнований на финансирование муниципальной целевой Программы составляет 1272,62тыс. рублей, из них:

181,29 тыс. рублей средства областного бюджета,

1031,33 тыс. рублей средства местного бюджета,

60 тыс. рублей средства из внебюджетных источников.

| № п.п. | Источники финансирования | Сроки исполнения, объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ВСЕГО |
| 1. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 60,43 | 60,43 | 60,43 | 60,43 | 241,72 |
| 3. | Местный бюджет | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 792,76 | 116,62 | 121,95 | 121,95 | 1470,68 |
| 4. | Внебюджетные источники | 10 |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 90 |
| 5. | Всего по всем источникам финансирования | 62,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 873,19 | 197,05 | 202,38 | 202,38 | 1802,4 |

Объёмы финансирования Программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов на реализацию Программы.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Координацию деятельности структурных подразделений администрации Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, предприятий и организаций, задействованных в процессе реализации Программы, формировании производственных и инвестиционных проектов, мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Программы обеспечивает администрация Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, осуществляющая также контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием средств и  эффективностью их использования. Ежегодные планы мероприятий по реализации Программы утверждаются постановлением администрации Чулокского сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

Раздел 7. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы (приложение 1) – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий также будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества жизни населения.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации Программы

За период реализации Программы планируется осуществить:

1. В области транспортной инфраструктуры:

- ремонт  дорог с твердым покрытием – 6 км;

2. В области энергоснабжения:

- содержание сети уличного освещения в исправном состоянии.

Успешная реализация Программы позволит:

- поэтапно произвести строительство и содержание автодорог с твердым покрытием на территории Чулокского сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области;

-    содержать в исправном состоянии уличное освещение;

-   сократить ежегодные потери энергоресурсов.

Глава Чулокского сельского поселения                      А.С. Ефремов

Приложение 1 к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»

| №п/п | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Собственные средства предприятия | другие источники |
| итого по программе на 2018 год |  |  |  | 62,9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена светильников в бюджетных учреждениях на энергоэффективные | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  | 52,9 |  | 10 |
| итого по программе на 2019 год |  |  |  | 52,9 |  |  |  |  |  |
|  | установка счетчиков уличного освещения | плохое освещ.улиц | улучшение.усл.прож. |  |  |  |  |  |  |
|  | установка энергосберегающих ламп (ул. Освещение) | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт дорог | отсутствие дороги | улучшение усл.прож. |  |  |  | 52,9 |  |  |
|  | замена дверей в учреждениях | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  |  |
| итого по программе на 2020 год |  |  |  | 52,9 |  |  |  |  |  |
|  | установка современных окон с многокамерными стеклопакетами в учреждениях | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  | 52,9 |  |  |
|  | строительство автодороги | отсутствие дороги | улучшение усл.прож. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2021 год |  |  |  | 52,9 |  |  |  |  |  |
|  | установка счетчиков уличного освещения | плохое освещ.улиц | улучшение.усл.прож. |  |  |  | 52,9 |  |  |
|  | установка энергосберегающих ламп (ул. Освещение) | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт дорог | отсутствие дороги | улучшение усл.прож. |  |  |  |  |  |  |
|  | замена дверей в учреждениях | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2022 год |  |  |  | 52,9 |  |  |  |  |  |
|  | установка счетчиков уличного освещения | плохое освещ.улиц | улучшение.усл.прож. |  |  |  |  |  |  |
|  | установка энергосберегающих ламп (ул. Освещение) | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт дорог | отсутствие дороги | улучшение усл.прож. |  |  |  | 52,9 |  |  |
|  | замена дверей в учреждениях | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе на 2023 год |  |  |  | 52,9 |  |  |  |  |  |
|  | установка счетчиков уличного освещения | плохое освещ.улиц | улучшение.усл.прож. |  |  |  |  |  |  |
|  | установка энергосберегающих ламп (ул. Освещение) | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт дорог | отсутствие дороги | улучшение усл.прож |  |  |  |  |  |  |
|  | замена дверей в учреждениях | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  | 52,9 |  |  |
| Итого по программе на 2024 год |  |  |  | 360,43 |  | 60,43 | 300,0 |  |  |
|  | Содержание сети уличного освещения | плохое освещ.улиц | улучшени.усл.прож |  |  |  |  |  |  |
|  | установка и замена энергосберегающих ламп (ул. освещение) | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт дорог | отсутствие дороги | улучшение усл.прож |  |  | 455,0 | 52,9 |  |  |
| Итого по программе на 2025 год |  |  |  | 110,43 |  | 60,43 | 50 |  |  |
|  | Содержание сети уличного освещения | плохое освещ.улиц | улучшение.усл.прож |  |  |  |  |  |  |
|  | установка и замена энергосберегающих ламп (ул. освещение) | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт дорог | отсутствие дороги | улучшение усл.прож |  |  | 496,00 | 52,9 |  |  |
| Итого по программе на 2026 год |  |  |  | 110,43 |  | 60,43 | 50,0 |  |  |
|  | Содержание сети уличного освещения | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  | 52,9 |  |  |
|  | установка и замена энергосберегающих ламп (ул. освещение) | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт дорог | отсутствие дороги | улучшение усл.прож |  |  | 506,00 |  |  |  |
| Итого по программе на 2027 год |  |  |  | 110,43 |  | 60,43 | 50,0 |  |  |
|  | Содержание сети уличного освещения | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  | 10 |
|  | установка и замена энергосберегающих ламп (ул. освещение) | эконом. бюд.средств | эконом. бюд.средств |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт дорог | отсутствие дороги | улучшение усл.прож. |  |  | 506,0 | 53,9 |  |  |
| Всего по программе |  |  |  | 1019,12 |  | 2204,72 | 980 |  | 20 |