**Оценка эффективности реализации муниципальной программы 2021- 2022г.**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»,**

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы» утвержденарешением администрации Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 29.12.2017г №104 **"** **Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»**

**Целью программы является:**

1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства.

2. Строительство автодорог с твердым покрытием.

3. Энергосбережение.

**Задачи программы**

1. Обеспечение населения уличным освещением.

2. Снижение затрат на оплату электроэнергии.

3. Обеспечение населения хорошими дорогами.

 В 2021 года проходило оформление земельных участков под дорогами и автодорог с твердым покрытием в собственность Чулокского сельского поселения. так по решению суда в июне была оформлена дорога в селе Чулок по ул.Октябрьская, оформленная ранее как бесхозяйная перешла в собственность администрации Чулокского сельского поселения.

 В собственность поселения оформлен как бесхозный земельный участок под дорогой по ул.Советская села Чулок, изготовлен технический и кадастровый план дороги.

 Дорога от железнодорожного переезда в сторону бывшего СТФ изготовлено два технических плана.

 Изготовлен тротуар в селе Чулок ул.Советская длиной 106 метров на сумму 398 354 рублей.

 В 2022 году на содержание и ремонт автомобильных дорог направлено

2 939943рубля из них произведен капитальный ремонт дорог ул.Новая 260 метров и часть улицы Ленина протяженностью 487 метров села Ударник на сумму 2 056 740 рублей.

 В 2022 году реализован проект на основании постановления правительства Воронежской области №30 от 21.01.2019г. по обустройству тротуара по ул. Садовая села Чулок на сумму 1 998 990 рублей заявка.

 Плановые показатели муниципальной программы выполнены. Индикаторы, предусмотренные в программе, соблюдены в процентном соотношении.

Уровень освоения денежных средств –100%.

 Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации. Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

