**Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за 2024г.**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»,**

 Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы» утвержденарешением администрации Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 29.12.2017г №104 **"** **Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы».**

**Целью программы является:**

 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства.

2. Строительство автодорог с твердым покрытием.

3. Энергосбережение.

 **Задачи программы**

1. Обеспечение населения хорошими дорогами

2. Обеспечение населения уличным освещением.

3. Снижение затрат на оплату электроэнергии.

 **Ресурсное обеспечение программы.**

 Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

 Общая сумма предполагаемых ассигнований на финансирование муниципальной целевой Программы составляет всего 873,19 тыс. рублей,

из них :

- 60,43тыс. рублей средства областного бюджета,

- 792,76тыс. рублей средства местного бюджета,

- 20 тыс. рублей средства из внебюджетных источников

***Уличное освещение:***

Электричеством, население обеспечено на 100% . Дополнительно закуплено и установлено 3 фонаря для уличного освещения, которые установлены по адресу ул.Садовая с.Чулок (не четна сторона) и 1 по улице Набережная , ул. Транспортная с.Ударник;

 Произведен ремонт четырех фонарей уличного освещения, заменено в течение года 20 электро лампочки в фонарях уличного освещения.

Общее количество фонарей уличного освещения 184 шт.

- с.Чулок 96 фонарей,

- с.Ударник – 89 фонарей.

 ***Снабжение населения питьевой водой:***

 В селе Чулок водопровод отсутствует, в каждом дворе имеется колодец для пользования питьевой водой. Вопросов обеспечения водой в Чулке не возникает.

 В селе Ударник имеется водопровод, который был проложен в период с 1969 по 1982 г.. общей протяженностью 5,2 км, который имеет большой износ.

Производился текущий ремонт водопровода в селе Ударник при котором неоднократно ремонтировалась автоматика на башнях, отремонтирована 1 водозаборная колонка. Ликвидировано три порыва водопровода в районе бывшей СТФ, ул.Зои Космодемьянской С.Ударник.

В настоящее время водопровод находится в исправном состоянии.

 ***Обслуживание и ремонт дорог местного значения:***

Всего дорог на территории Чулокского сельского поселения местного значения 21,030 км из них асфальтированных 13,979 км. Остальные дороги с щебеночным покрытием.

 В 2024 году на содержание автомобильных дорог направлено 655 000 рублей - затраты на производство сметной документации, планируемых к капитальному ремонту автодорог, проведение технического надзора во время проведения работ подрядчиком.

- произведен капитальный ремонт дорог на общую сумму 4 497 690,75 рублей.

- ул. Рабочая с.Чулок - 850 м на сумму 2 233 134,8 рублей.,

- ул.Транспортная с.Ударник участок - 965 м. на сумму 2 263 955,92 рублей (1 668 731,30 + 595 224,62рублей) .

 Остальные деньги израсходованы на обслуживание дорог: обкос травы, уборка снега и мусора у дорог, ГСМ для трактора, заработная плата тракториста, работников по договору.

 Все работы проводятся собственным трактором МТЗ - 82.1., и роторной косилкой КРН - 2.1.

 На 2025 год подана заявка по капитальному ремонту (отсыпка щебнем) 2х улиц с.Ударник на общую сумму 2385268,78 рублей из них;

- улица Зои Космодемьянской - 313 метров на сумму - 606 040,44рублей,

- ул.Мира - 527 метров на сумму - 1779 228,34 руб.

ВЫВОД:

 Плановые показатели муниципальной программы выполнены. Индикаторы, предусмотренные в программе, соблюдены в процентном соотношении.

Уровень освоения денежных средств –100%.

 Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации. Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

